| АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 14.01.2013 с. Дмитриевка №02 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Основные направления развития благоустройства в Дмитриевском сельском поселении на 2013-2017 год» В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением «О бюджетном процессе в Дмитриевском сельском поселении» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Основные направления развития благоустройства в Дмитриевском сельском поселении на 2013-2017 год». 2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой Глава Дмитриевского сельсовета Н. П. Павлик Утверждена Постановлением главы Дмитриевского сельсовета от 14.01.2013 года № 02 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013-2017 ГОД» ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы «Основные направления развития благоустройства Дмитриевского сельсовета на 2013-2017 год» Наименование главного распорядителя средств бюджета поселения - Администрация Дмитриевского сельского поселения Наименование программы - долгосрочная целевая программа «Основные направления развития благоустройства Дмитриевского сельского поселения на 2013-2017 год» Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта - Глава Дмитриевского сельского поселения, Постановление Администрации Дмитриевского сельского поселения от 14. 01. 2013г. № 02 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Основные направления развития благоустройства Дмитриевского сельсовета на 2013-2017 год» Цель программы - Создание комфортной и безопасной среды проживания населения, улучшение внешнего облика и экологической обстановки поселения, развитие и совершенствование улично-дорожной сети населённых пунктов поселения, содержание мест захоронений. | Задачи программы - 1) организация уличного освещения (приобретение электроэнергии для уличного освещения, обслуживание уличного освещения); 2) содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в состоянии пригодном для эксплуатации; 3) организация сбора, вывоза и утилизация твёрдых бытовых отходов; 4) организация и содержание мест захоронения Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы - 1) своевременная оплата за уличное освещение поставщику электроэнергии, замена дросселей и ламп ДРЛ, в целях создания комфортной и безопасной среды проживания населения в темное время суток; 2) своевременная очистка дорог от снега, проведение ямочного ремонта дорог, в целях поддержания дорог и инженерных сооружений на них в удовлетворительном состоянии; 3) своевременный сбор, вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов, в целях улучшения внешнего облика и экологической обстановки поселения; 4) содержание мест захоронения, в целях поддержания ограждений в надлежащем виде, а также исключение стихийных свалок мусора на территориях кладбищ. | Характеристика мероприятий Программы - мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Администрации Дмитриевского сельского поселения, определенных нормативными правовыми актами Дмитриевского сельского поселения Сроки реализации Программы - 2013-2017 год Объемы и источники финансирования Программы - общий объем финансирования Программы составляет 1000 тыс. рублей. Источником финансирования Программы являются средства областного, районного и местного бюджетов Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - реализация Программы позволит обеспечить: 1) повышение качества освещённости улиц и дорог в населённых пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка, формирование привлекательного вечернего облика улиц поселения; 2) повышение качества текущего ремонта и содержания дорог и инженерных сооружений на них, ликвидация дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям; 3) повышения качества содержания территории поселения в чистоте и порядке, а также содержание свалок в установленном порядке; 4) повышение качества содержания мест захоронения. | 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития Дмитриевского сельского поселения является повышение эффективности развития благоустройства поселения. В течение ряда лет достигнуты следующие результаты этой работы: - по мере надобности производится очистка дорог от снега и проводится текущий ремонт дорог и инженерных сооружений на них; - в летнее время регулярно проводится сбор мусора и вывоз его на специально отведённые места, проводится буртовка свалок; - по мере надобности проводится ремонт ограждений мест захоронений и акрицидная обработка кладбищ. Реализация данных мероприятий безусловно создает необходимые условия для повышения эффективности развития благоустройства поселения. Решение этих задач будет осуществляться Администрацией Дмитриевского сельского поселения в рамках долгосрочной целевой программы «Основные направления развития благоустройства Дмитриевского сельского поселения на 2013-2017 год» (далее именуется – Программа), что позволит обеспечить наибольшую результативность этой работы. 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 2.1. Цель Программы – создание комфортной и безопасной среды проживания населения, улучшение внешнего облика и экологической обстановки поселения, развитие и совершенствование улично-дорожной сети населённых пунктов поселения, содержание мест захоронений. 2.2. Для достижения данной цели предусматривается выполнение следующих задач и мероприятий: 1) организация уличного освещения (установка светильников уличного освещения, приобретение электроэнергии для уличного освещения, обслуживание уличного освещения); 2) приведение и поддержание улично-дорожной сети в состоянии, пригодном для эксплуатации; 3) организация сбора, вывоза и утилизация твёрдых бытовых отходов; 4) организация содержания мест захоронения 3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит обеспечить: 1) повышение качества освещённости улиц и дорог в населённых пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка, формирование привлекательного вечернего облика улиц поселения; 2) повышение качества текущего ремонта и содержания дорог (в части своевременной очистки дорог от снежных заносов), ликвидация дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям; 3) повышения качества содержания территории поселения в чистоте и порядке, а также содержание свалок в установленном порядке; 4) содержание мест захоронений в надлежащем виде. 4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Срок реализации Программы: 2013-2017 год. 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии постановлением главы Дмитриевского сельского поселения от 14. 01. 2013г. № 02 «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Дмитриевского сельсовета» с учетом достижения установленных Программой индикативных показателей, а также эффективности бюджетных расходов, направленных на реализацию поставленных в Программе целей и задач. При реализации программы возможно возникновение следующих рисков невыполнения программных мероприятий и не достижения запланированных результатов: 1) изменение федерального законодательства, в том числе в части расходных обязательств муниципальных образований Российской Федерации; 2) изменение экономической ситуации, повлекшее снижение собственного доходного потенциала бюджета Дмитриевского сельского поселения; 3) несвоевременное утверждение (не утверждение) главными распорядителями средств бюджета поселения ведомственных целевых программ по направлениям деятельности; 4) изменение полномочий Администрации Дмитриевского сельского поселения. 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ Объем финансирования Программы в 2013 году составляет 1000 тыс. рублей. Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета, предусмотренные на обеспечение деятельности в сфере «Благоустройства» Дмитриевского сельского поселения и средства с дотации, полученной на объединение администрации Дмитриевского сельсовета из областного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям Программы приведено в приложении к настоящей Программе. 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрации Дмитриевского сельского поселения. Реализация мероприятий Программы осуществляется Дмитриевского сельского поселения согласно приложению к настоящей Программе. Отчет о ходе реализации Программы представляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Дмитриевского сельского поселения. Приложение к долгосрочной целевой программе «Основные направления развития благоустройства Дмитриевского сельского поселения на 2013-2017 год » План мероприятий реализации долгосрочной целевой программы «Основные направления развития благоустройства Дмитриевского сельского поселения на 2013-2017 год» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятий программы | Объем средств бюджета поселения (тыс. рублей в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и обслуживание уличного освещения | Администрация Дмитриевского сельского поселения | 2013-2017г. | 600,0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в состоянии пригодном для эксплуатации; |  |  | 250,0 |
| 3 | Организация сбора, вывоза и утилизация твёрдых бытовых отходов; |  |  | 75,0 |
| 4 | Организация и содержание мест захоронения |  |  | 75,0 |
|  | Всего по Программе |  |  | 1000,0 |

|

- ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети (черное покрытие дорог) по п. Юхта (км. |
| 2 | Текущий ремонт (ямочный ремонт и отсыпка дорог гравием) с.Дмитриевка, п. Юхта, п. Юхта-3, с.Усть-Пёра |
| 3 | Приведение в нормативное состояние дорог |
| 4 | Устройство и восстановление освещения автомобильных дорог в населенных пунктах МО Дмитриевский сельсовет (шт.) |

- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет муниципальный

заказчик  программы- Администрация Дмитриевского сельсовета Свободненского района

Амурской области

Подготовка сметной документации на освещение населенных пунктов и установка уличного

освещения:  п. Юхта. С. Дмитриевка, с. Усть-Пера, ст. Юхта-3, п. Юхта-3.

Приложение №1

к долгосрочной целевой программе

Системы программных мероприятий

| № п/п | Наименование дорог программных мероприятий | Сроки реализации | Муниципальный заказчик, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт (устройство асфальтового покрытия) улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на территории Дмитриевского МО |
| 1 | ст. Юхта, ул. Луговая, протяженность 0,7 км. | 2013 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 2 | ст. Юхта, ул. Вокзальная, протяженность 0,55 км. | 2014 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 3 | ст. Юхта, дорога общего пользования, протяженность 0,9 км. П | 2014 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 4 | ст. Юхта, казарма 7794 км. протяженность 0,9 км. | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 5 | п. Юхта, ул. Школьная протяженность 2,05 км | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 6 | п. Юхта, пер. Кольцевой протяженность0,55 км | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 7 | п. Юхта, пер. Молодежный протяженность 0,6 км | 2013 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 8 | п. Юхта, пер. Лесной протяженность 0,2 км | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 9 | п. Юхта, дорога общего пользования пропротяженность 1,0 км | 2015 | Администрация Дмитриевского МО МО Павлик Н. П. |  |
| 10 | с. Дмитриевка, ул. Трудовая протяженность 2,4 км. | 2013 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 11 | с. Дмитриевка ул. Восточная протяженность 0,8 км. | 2014 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 12 | с. Дмитриевка, ул. Переселенческая протяженность 0,45 км | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. | . |
| 13 | с Дмитриевка, дорога общего пользования протяженность 1,35 км | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 14 | п. Юхта-3, ул. Тополиная роща протяженность 0,5 км. | 2013 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 15 | п. Юхта-3, ул. Сосновый бор протяженность 0,6 км | 2014 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 16 | п. Юхта-3, дорога общего пользования протяженность 0,2 км | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 17 | с. Усть-Пера, ул. Пионерская протяженность 0,8 км | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 18 | с. Усть-Пера, ул. Переселенческая протяженность 0.9 км | 2013 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 19 | с. Усть-Пера, ул. Комсомольская протяженность 0,5 км | 2014 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 20 | с. Усть-Пера, ул. Первомайская протяженность 0,2 км | 2014 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 21 | с. Усть-Пера, ул. Южная протяженность 0,3 км | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 22 | с. Усть-Пера, ул. Зеленая протяженность 0,5 км | 2014 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 23 | с. Усть-Пера, ул. Мира протяженность 0,4 км | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 24 | с. Усть-Пера, ул. Луговая протяженность 0,2 км | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. | . |
| 25 | с. Усть-Пера, пер. Проезжий протяженность 0,6 км | 2013 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |
| 26 | с. Усть-Пера, дорога общего пользования(за школой) протяженность 0,3 км |  | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П. |  |  |
|  | с. Усть-Пера, дорога общего пользования (от трассы до знака) протяженность 2,0 км |  | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н, П. |

Приложение №2

к долгосрочной целевой программе

Системы программных мероприятий

| № п/п | Наименование улиц программных мероприятий | Сроки реализации | Муниципальный заказчик, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Установка уличного освещения на территории Дмитриевского МО |
| 1 | ст. Юхта, ул. Луговая, | 2013 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н.П.. |  |
| 2 | ст. Юхта, ул. Вокзальная, | 2014 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 3 | ст. Юхта, казарма 7794 км. | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 4 | п. Юхта, ул. Школьная | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 5 | п. Юхта, пер. Кольцевой | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 6 | п. Юхта, пер. Молодежный | 2013 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 7 | п. Юхта, пер. Лесной | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 8 | с. Дмитриевка, ул. Трудовая | 2013 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 9 | с. Дмитриевка ул. Восточная | 2014 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 10 | с. Дмитриевка, ул. Переселенческая | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. | . |
| 11 | п. Юхта-3, ул. Тополиная роща | 2013 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 12 | п. Юхта-3, ул. Сосновый бор | 2014 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 13 | с. Усть-Пера, ул. Пионерская | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 14 | с. Усть-Пера, ул. Переселенческая | 2013 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 15 | с. Усть-Пера, ул. Комсомольская | 2014 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 16 | с. Усть-Пера, ул. Первомайская | 2014 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 17 | с. Усть-Пера, ул. Южная | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 18 | с. Усть-Пера, ул. Зеленая | 2014 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 19 | с. Усть-Пера, ул. Мира | 2015 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. |  |
| 20 | с. Усть-Пера, ул. Луговая | 2017 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П. | . |
| 21 | с. Усть-Пера, пер. Проезжий | 2017 | Администрация Дмитриевского МО Павлик Н. П.. |  |